|  | SLUTRAPPORT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum 13-12-04 |  |  |
|  |  | Länsstyrelsen i Jönköpings län |  |
|  |  | 551 86 Jönköping |  |

# Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Natur och Kulturstig på Ryhov

Ur förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt:

10 § En kommun som beviljats bidrag skall efter att projektet har genomförts upprätta en slutrapport och lämna in den till länsstyrelsen. I slutrapporten skall redovisas
   1. projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt,
   2. hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts,
   3. kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet och
   4. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av projektet är avsedd att genomföras.

Projektets namn: Natur och Kulturstig på Ryhov

Kontaktperson på Landstinget: Robert Burman

Telefon: 0767-243925

E-postadress: robert.burman@lj.se

Telefon:

E-postadress:

## Genomförande

Instruktion: Beskriv vilka åtgärder som skulle genomföras enligt det ursprungliga beslutet om bidrag, godkända ändringar av åtgärder, ekonomi etc. Genomfördes projektet enligt ansökan vad gäller samverkan med andra aktörer, genomförande av åtgärder mm. Skriv i rutorna.

Syfte med projektet samt åtgärder som beviljats bidrag Slingan är namnet på Ryhovs natur och kulturstig. Under våren 2012 har dialogmöten genomförts med vården för att få fram vilka behov och önskemål sjukvården har på utemiljön i området. En projektgrupp har bildats med representanter från olika verksamheter inom Landstinget; regional utveckling (informatör), Folkhälsan (folkhälsoplanerare), Bild och form, Utvecklare kultur hemslöjd, kultursekreterare och Landstingsfastigheter. Slingan är ett pågående projekt där många olika verksamheter inom landstinget (mark, kultur, hälsa och vården) och kommunen samarbetar. Vi har delat upp hela projektet i två etapper. Det är etapp 1 som vi har fått bidrag för av Länsstyrelsen. Etapp 2 är en fortsättning av projektet (vidareutveckling av stigen, digital nätverk, konstverk mm) Den stora Slingan är 3 km lång och den korta 1,9 km. Beslut om den korta tillkom efter projektstart. Den går på befintliga gångvägar genom ryhovsparken. Den är anpassad så att besökaren lätt kommer fram med rullstol. Den långa Slingan går både på befintliga asfaltsgångar och på nyanlagda gångar med ett ytskikt av stenmjöl Etapp1 av stigen färdigställdes under sommaren 2012. Invigningen av Slingan gjordes den 27 augusti av tekniska delegationens ordförande Lilian Sjöberg Wärn.

Genomförda åtgärder 9 st Skyltar i A3 format är uppsatta runt Slingan. På några av dem berättas om naturmiljön och på andar berättas det om områdets historia. En stor informationstavla om Slingan är uppsatt utanför huvudentrén till Ryhov. En rollup med samma karta och text finns i entréhallen. En folder är även farmtagen med karta och text över Slingan Ett flertal guidningar har gjorts under sommaren och hösten 2012 Tallskogen och ravinen mot A6 är gallrad för att ta bl.a. friställa de gamla tallarna i området. Buskar och träd har planterats. Kortklippta gräsytor har omvandlats till ängsytor Nyanläggning av gångvägar med ett ytskikt av stenmjöl. Förstärkt målpunkter med plantering av bl. buskar träd som blommar och vissa som bär frukt. Område för ”kreativ lek” är byggd.

Godkända ändringar

## Effekter från naturvårdssynpunkt

Instruktion: Ge en sammanfattande beskrivning av de effekter på kort och lång sikt som projektet har haft från naturvårdssynpunkt. Det som redovisas är åtgärder och bidrag enligt det senaste beslutet om bidrag/ändringar.

Initiala effekter har vi tolkat som de åtgärder som ska genomföras och som bidrag lämnats för. Effekterna ska redovisas som mätbara resultat, till exempel X ha restaurerad äng, X meter stängsel, X antal deltagare på guidning. Ta endast med de effekter som uppkommit genom redovisade bidragsberättigade åtgärder. Se till att slutredovisningen motsvarar beslutet, dvs att resultaten av åtgärderna i beslutet återfinns i slutredovisningen. Åtgärder som inte genomförts redovisas som ej utförda (nej i tabellen nedan), med en motivering till detta efter tabellen. Åtgärder som inte genomförts i sin helhet redovisas som ”delvis” i tabellen nedan, och en motivering till detta efter tabellen. OBS! Resultat från delvis genomförda åtgärder redovisas i tabellen.

Långsiktiga effekter kan vara effekter som på kort sikt är svåra att mäta men som åtgärden syftar till att uppnå. Exempel kan vara ökat antal häckande fåglar, högre kunskap hos allmänheten, bättre framtida planering för kommunen.

| Åtgärd | Typ av åtgärd | Genomförd i sin helhet (ja/nej/delvis) | Resultat/mätbara effekter av åtgärden | Långsiktiga effekter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tallskog har gallrats och grova träd har friställts | Ja | Tall har friställts för omfattning se ritning | Ökar andelen möjliga boplatser för reliktbocken |
| 2 | Minst 9 st skyltar är uppsatta runt Slingan | Ja | Information till besökarna Skapar nyfikenhet | Kan intressera fler besökare att gå Slingan. |
| 3 | Markarbete för anläggning av Slingan | Ja | Möjlighet att gå en rundtur runt sjukhusområdet. Att tillgänglig göra naturområden som tidigare inte varit tillgängliga | Bättre folkhälsa. Snabbare tillfrisknade från sjukdomar. Färre vårdagar på sjukhuset |
| 4 | Plantering av träd och buskar | Ja | Ökad biodiversitet Plantering av blommande och fruktsättande buskar och träd | Ökade möjligheter för djur och insekter att söka föda och en förbättrad livsmiljö. |
| 5 | Information om projektet och naturstigen | Ja | Broschyrer är upptryckta. Första upplagan på 3000 ex är slut. 3000 nya ex. är beställda Infotavla i entréhallen på Ryhov och på utsidan om Slingan. Publicerat på webb sida. Info genom massmedia 5 st Guidade vadringar | Ökat intresse för Slingan från besökare patienter, personal och allmänhet. |
| 6 | Kortklippta gärsytor har bytts ut mot blomsterrika ängsliknade marker | Ja | Omfattning enligt ansökan. Ökad tillgång på blommade växter för insekter Mer spännande miljö för besökarna | Ökat antal insekter och djur |

### Motiveringar till ej eller delvis genomförda åtgärder

Specificera motivering per åtgärd.

### Fotodokumentation

Bilägg gärna fotografier som visar genomförda åtgärder och resultat (före/efter genomfört projekt). Ange om fotografierna kan användas av länsstyrelsen/Naturvårdsverket för exemplifiering av projekt på hemsidor och i trycksaker.

Se bilaga. Det är ok att använda bildmatrial.

## Villkor i beslutet och hur dessa har uppfyllts

Instruktion: I beslutet om bidrag finns villkor redovisade. Dessa ska redovisas nedan. Beskriv HUR villkoren har uppfyllts. Villkor som inte uppfyllts redovisas som ej uppfyllda, med en motivering efter tabellen.

| Villkor i beslut | Uppfyllande |
| --- | --- |
| Villkor 1 | Ja. Bidraget har endast gått till föreslagna åtgärder |
| 2 | Ja. Alla resultat är uppnådda |
| 3 | Inga förändringar är gjorda i projektet |
| 4 | Verksamhetsrapport är tidigare inlämnad |
| 5 | Projektet var slutfört innan den 1 november 2013 |
| 6 | Slutrapport är i skrivande stund upprättad, inom tidsramen på 3 år |
| 7 | Logotypen är tyckt på alla trycksaker |
| 8 | Fotografier är tagna innan och efter projektet. |
| 9. | Sammanställning finns på nedlagd tid och kostnader |
| 10. | På begäran kan Jönköpingskommun lägga in projektet i framtagen databasen. |

### Motivering

## Ekonomi

Kostnad för varje genomförd åtgärd som erhållit bidrag.

| Åtgärd nummer | Budgeterad total kostnad |  | Utfall total kostnad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gallring av skogsområde | Egen personal 54 timmar a Jönköpingskommun röjning i ravinen mot a6. | Fördelning se sammanställning Har ingen uppgift |
| 2 | Informationsskyltar, minst 9 st | Skyltpoolen AB Jönköpingslänsmuseum | 32788 kr 32900 kr |
| 3 | Markarbete vid anläggning av stig, 3,5 km lång samt planteringsgropar | Topiro AB Svevia Staket Rentid Ahlsell Ekholmsfärggross Egen personal 2012 Egen personal 2013 | 1202425 kr + 109886 kr 14989 kr 24063 kr 18878 kr 1246 kr 276208 kr 286300 kr |
| 4 | Inköp och plantering av växter: 93 st träd och solitärer, 160 st buskar. | Stångby plantskola Plantering egen personal | 144320 kr Fördelning se sammanställning |
| 5 | Informationsarbete. Information till alla besökare anställda, patienter och mot kommuninvånare. Broschyr, websidor mm. | Frida Axell Oscar Åbergs Tryckeri Översättning till Engelska Space 360 | 24500 kr 3240 kr 1170 kr |
| 6 | Örtpluggplantor till äng 720 st örtpluggplantor. | Veg Tech AB Trädgårdsmästare Stefan Lagerqvist Thells trädfällning Plantering egen personal | 19329 kr 3000 kr 3050 kr Fördelning se sammanställning |
| Summa: |  |  |  |
|  |  | Summa bidrag enligt beslut (kr) | 611 525 |

### Projektets kostnader uppdelat på olika poster

Instruktion: Ange totalkostnaden för de åtgärder som erhållit bidrag uppdelat på olika kostnadsposter. Behövs fler/andra kostnadsposter lägg till dessa.

|  | Kostnad (kr) |
| --- | --- |
| Arbetskostnad | 562508 (350 kr tim) 1607 timmar med egen personal |
| Material | 293659 |
| Köpta tjänster | 1318062 (en del materialkostnader ingår) |
| Resor |  |
| Hyrd grävmaskin | 24063 |
| Summa: | 2198 292 kr |

### Finansiering

Instruktion: Här beskrivs den slutliga finansieringen av projektet.

| Finansiär | Namn | Medfinansiering, kr |
| --- | --- | --- |
| Kommun | Jönköpingskommun | 50 000 kr * |
| Privatpersoner |  |  |
| Företag |  |  |
| Stiftelser |  |  |
| Fonder |  |  |
| Ideell organisation |  |  |
| Annan (ange vilken) | Landstinget i Jönköpings län | 1536767 kr |
| Staten (utöver sökt bidrag) |  |  |
| Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt |  | 611 525 kr |
| Summa: |  | 2198292 kr |

* Gallring i ravinen mot a6 tillkommer

## Har flera aktörer varit delaktiga i projektet?

| Ja | Nej |
| --- | --- |
| x |  |

### Om ja, hur har denna samverkan gått till?

Samverkan inom olika delar av landstinget och med länsmuseet i Jönköping som hjälpt till att fram historiska underlag till skylttexter. Kommunekologen har hjälpt till med att ta fram natur och djurtexter. Projektledning utförd av Landstingsfastigheter

Instruktion: Med samverkan menas att det är flera parter inblandade i projektets genomförande. I de fall ett projekt genomförs i sin helhet av annan än kommunen och kommunen endast fungerar som förmedlare av medel ska detta inte redovisas som samverkan.

## Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till?

En kort sammanfattning av eventuella hittills genomförda uppföljningar/utvärderingar. Här beskrivs också vad som händer efter projekttidens slut. Redovisningen bör beskriva hur resultaten av projektet kommer att förvaltas i framtiden. Projektet har varit mycket uppskattat. Vi har börjat med ett samarbete med SLU som forskar på utemiljöns betydelse i vårdsammanhang. Här kommer vi att titta på de kriterier som har bedömts vara viktiga i vårdsammanhang och hur de uppfylls efter Slingan. Interjuver kommer att göras med personal. Utifrån det underlaget kommer vi arbeta vidare med att förstärka Slingan och målpunkter efter den. Fler konstverk kommer att sättas upp. Förhoppning är att vi skall arbeta vidare med digitala lösningar för information och för ökad tillgänglighet. Landstingsfastigheter sköter och förvaltar Slingan.

## Miljömål

Vilket/vilka huvudsakliga miljömål har projektet medverkat till att uppnå? Ange med kryss i tabellen.

| Miljömål |  |
| --- | --- |
| Begränsad klimatpåverkan |  |
| Frisk luft |  |
| Bara naturlig försurning |  |
| Giftfri miljö |  |
| Skyddande ozonskikt |  |
| Säker strålmiljö |  |
| Ingen övergödning |  |
| Levande sjöar och vattendrag |  |
| Grundvatten av god kvalitet |  |
| Hav i balans samt levande kust och skärgård |  |
| Myllrande våtmarker |  |
| Levande skogar | X |
| Ett rikt odlingslandskap |  |
| Storslagen fjällmiljö |  |
| God bebyggd miljö | X |
| Ett rikt växt- och djurliv | X |

## Vad var bäst med projektet?

Är det erfarenheter som projektet vill framföra?

” Enligt förordning (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt ska en kommun som beviljats bidrag upprätta en slutrapport och lämna in den till länsstyrelsen (§10). När slutrapporten har lämnats in ska länsstyrelsen slutligt bestämma bidraget storlek (§11).

Längst ner på denna sida ska ansvarig person intyga riktigheten i slutrapportens uppgifter.”

Ovanstående uppgifter intygas.

Datum					Underskrift

_____________________________  _____________________________________

namnförtydligande

_______________________________

För ______________________________________________________kommun