1.

180319

Sportfiskarna

Att Micael Söderman

Offert nr 18-05-607 markarbeten Våtmark Dyviksdalsbäcken Österåkers kommun enligt Er förfrågan Micael Söderman samt erhållet offertunderlag / mängdbeskrivning.

Budget pris  418.000 exkl moms  ( 522500 inkl moms )

Baserat på ; stor grävmaskin, urgrävning diken, backdiken, groddammar, mottagning  massor för dammvall ca 900 m3 inklusive fuktsäkring samt finplanering 140 tim.

Transport massor till dammvall dumper 1 st 60 tim.

Lev samt montering 1 st munk inkl 2 st liggande rör 600 mm, grävning omlöp inkl lev samt utläggning sten och krossmaterial, lev samt montering formplyfa, höjning del av vägbana

Manuellt arbete 40 tim

Stockmattor 30 st x 15 dagar.

Etablering

Munk inkl stigrör + 2 st liggande rör 6 m x 600 mm.

Krossmaterial  0-32 skärv 70-200  90 ton

Natursten 60 ton

Fiberduk 1 rulle

Formplyfa

Spont 5 m

Platonmatta 160 m2

Byggbod 20 dagar

Elverk  20 dagar

I priset ingår Ej ; ev tillstånd, ev bergsprängning, ev flytt bef ledningar i mark, manuell finplanering, borttransport träd ,ris, stubbar och rötter. Trädfällning, Ev underhåll infartsväg.

Samtliga priser exklusive mervärdeskatt

Offererade priser gäller fast i 3 månader.

À prislista våtmark Norsviken. Norrtälje

Grävmaskin band 14 ton 		1000:- / tim

Grävmaskin band 3,5 ton		  800:- /   ”

Dumper band 4 ton		4000:- / byggdag

Dumper på hjul 10 ton		  850:- / tim

Manuellt arbete		  500:- /   ”

Stockmattor 			    50:- / st / byggdag

Natursten fritt lev		  400:- / ton

Skärv fritt lev 		  300:- /   ”

Samkross 0-32 fritt lev		  250:- /   ”

Byggbod			  450:- / byggdag

Elverk			  200:- /    ”     ”

Munk inkl stigarrör 1000 mm, 2 st liggande rör 6 m x 600 mm, fritt lev .51.500:- / st

Offert 18-05-587					2.

Med vänlig hälsning

Mark & Väg Ingarö AB

Org nr: 556244-1633

Nils Johansson 070-2121455.