|  |  |  | BESLUT | Datum 2026-07-29 | Beteckning 501-8138-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sida 1/2 | Ert datum | Er beteckning |
|  |  | Anna Isaksson Landenheten 010-22 36 376 |  | Jönköpings kommun Dag Fredriksson Stadsbyggnadskontoret 511 89 Jönköping |  |

# Beslut angående förlängning av projekttid i det lokala naturvårdsprojektet John Bauers park

## Beslut

Länsstyrelsen beslutar att bevilja utökad projekttid till den 31 december 2016 för det lokala naturvårdsprojektet John Bauers park i Jönköpings kommun.

## Bakgrund

I brev som inkom den 6 november 2014 skriver Anders Ahlstrand att de behöver mer tid för att slutföra projektet på grund av sjukdom och dödsfall.  De ansöker om ytterligare två års projekttid.

## Motivering

Länsstyrelsen anser att det är angeläget att projektet fullföljs i sin helhet och förlänger därmed projekttiden.

## Upplysning

Verksamhetsrapport ska lämnas senast den 1 mars 2015 och 2016. Kvarvarande beslutade medel kan rekvireras efter det att slutrapporten har lämnats in, vilket ska göras senast 3 månader efter projektets slutdatum.

Henrick Blank

Enhetschef

Anna Isaksson

Handläggare

Kopia till

Akten

Anders.ahlstrand@gmail.com

Åke Jönsson, akjnsn@comhem.se